培英中学 AI 数智化平台
Apple 子系统 2 天冲刺方案

同学 3 任务全析
A2 财务收支 + A3 资产盘点

编制日期：2026-07-16
文档版本：v1.0
负责人：同学 3

# 目录

一、角色定位与交付物总览

二、Day 1 详细拆解（前端为主）

2.1 上午：等待底座 + 准备（09:00～12:00）

2.2 下午 13:00～15:00：Finance 总览页（3 个 Tabs）

2.3 下午 15:00～17:00：Assets 总览页（3 个 Tabs）+ 3 个弹窗

2.4 下午 17:00～18:00：Mock 数据接入

三、Day 2 详细拆解（后端为主）

3.1 上午 09:00～10:30：Finance 后端

3.2 上午 10:30～12:00：Finance Service + Repository + 测试

3.3 下午 13:00～14:30：Assets 后端

3.4 下午 14:30～16:00：4 个核心 Service

3.5 下午 16:00～17:00：盘点 + 注销服务

3.6 下午 17:00～18:00：文档 + 联调 + 补测试

四、时间线速查表

五、完整交付清单（Checklist）

六、关键提醒与风险预案

# 一、角色定位与交付物总览

## 1.1 角色定位

你是 A2 + A3 双模块全栈负责人（⭐⭐⭐ 中级全栈），需要独立交付 2 个业务模块的前后端。你不需要管理其他人，但你的代码需要符合同学 1 制定的架构规范。

## 1.2 两大业务模块背景

A2：财务收支

频次：收入每日多次、支出每月 2-3 次、报价单不定期

痛点：手写收据难辨认、手动输入易错

AI 期望：拍照 OCR 自动识别 + 一键生成清单

预期节省：50-60%

A3：资产盘点

频次：盘点一年一次（3-4 个月）、注销不定期、新增按发票

痛点：手写 REMARKS 难懂、盘点周期长

AI 期望：扫描上传 + AI 校对 + 一键清单

预期节省：40-50%

## 1.3 交付物总览（7 大类）

| # | 交付物 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端页面 | finance 总览页（3 Tabs）+ assets 总览页（3 Tabs） |
| 2 | 前端弹窗 | UploadReceiptDialog / UploadAssetDialog / AssetMovementDialog |
| 3 | 后端 API | finance 8 个端点 + assets 7 个端点 = 共 15 个端点 |
| 4 | 数据模型 | FinanceRecord / Quotation / Asset / AssetMovement（4 张表） |
| 5 | 核心服务 | 收据 OCR / 报价分析 / 地址标签 / 盘点 / 注销（5 个 Service） |
| 6 | 测试 | 单元测试 ≥ 8 个（finance ≥ 4 + assets ≥ 4） |
| 7 | 文档 | docs/04-module-finance-assets.md（12 节标准模板） |

# 二、Day 1 详细拆解（前端为主）

## 2.1 上午：等待底座 + 准备（09:00～12:00）

做什么：

09:00～10:00：参加 5 人集体 kickoff 会议（同学 1 主持），确认分工

10:00～12:00：阅读 design.md 和 Apple 需求收集表，熟悉项目规范

怎么做（具体行动）：

理解 monorepo 目录结构（等同学 1 在 GitHub 建好仓库后 clone）

理解 11 个通用组件用法：PageHeader / StatsCard / DataTable / FilterBar / UploadDropzone / TaskStatusBadge / AiReviewPanel / ConfirmDialog / AuditTimeline / FormSection / EmptyState

理解 API 规范：路由格式 /api/v1/{module}/{resource}，返回格式 {data, meta} 或 {data, pagination}

理解权限规则：apple:finance:read / write / approve 和 apple:assets:read / write / approve

理解错误码：VALIDATION_ERROR / UNAUTHORIZED / FORBIDDEN / NOT_FOUND

## 2.2 下午 13:00～15:00：Finance 总览页（3 个 Tabs）

页面路径：

apps/web/app/(dashboard)/dashboard/apple/finance/page.tsx

Tab 1 — 收入（Income）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 统计卡（4 个） | 本月收入 / 待入账 / 已入账 / 单据数 |
| 主表格列（6 列） | 日期 / 项目 / 金额 / 支付方式 / 经手人 / 状态 |
| 行操作 | 拍照上传收据 → 调 OCR → 自动填充表单 |
| 筛选条件 | 按日期范围、支付方式、状态筛选 |

Tab 2 — 支出（Expense）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 主表格列（6 列） | 发票号 / 供应商 / 项目 / 金额 / 审批人 / 状态 |
| 行操作 | 上传发票 → OCR 提取信息 |
| 筛选条件 | 按供应商、日期范围、状态筛选 |

Tab 3 — 报价单（Quotations）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 主表格列（5 列） | 项目名 / 报价单位 / 报价金额 / 是否最低 / 备注 |
| 高亮规则 | 单一报价行 → 黄色高亮；未采纳最低报价行 → 红色高亮 |
| 行操作 | 查看详情 / 标记采纳 / 导出 |

## 2.3 下午 15:00～17:00：Assets 总览页（3 个 Tabs）+ 3 个弹窗

页面路径：

apps/web/app/(dashboard)/dashboard/apple/assets/page.tsx

弹窗路径：

apps/web/components/modules/apple/UploadReceiptDialog.tsx

apps/web/components/modules/apple/UploadAssetDialog.tsx

apps/web/components/modules/apple/AssetMovementDialog.tsx

Tab 1 — 盘点（Stocktake）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 分组方式 | 按地点分组展示（如：3 楼教員室、地下校務處、4 樓課室） |
| 表格列（5 列） | 资产编号 / 名称 / 类别 / 状态 / 备注 |
| 状态分类 | 正常（绿色）/ 註銷（红色）/ 搬移（橙色）/ 找不到（黄色） |
| 操作 | 发起盘点任务 / 导出盘点报告 |

Tab 2 — 注銷（Write-off）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 表格列（4 列） | 编号 / 名称 / 注銷原因 / 审批日期 |
| 操作 | 申请注销 / 查看审批进度 / 生成注销目录 Word |
| 状态流程 | 待审核 → 已审核 → 已注销 |

Tab 3 — 新增（Add New）：

| 元素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 操作流程 | 上传发票 → 自动识别 → 表单自动填充 → 人工确认 → 入库 |
| 表单字段 | 资产编号（自动生成）/ 名称 / 类别 / 地点 / 购买日期 / 金额 |

3 个弹窗组件：

| 弹窗组件 | 用途 | 核心交互流程 |
| --- | --- | --- |
| UploadReceiptDialog | 手写收据 OCR 上传 | 选择图片 → 裁剪预览 → 调用 OCR → 解析结果 → 回填收入表单 |
| UploadAssetDialog | 资产扫描上传 | 选择发票图片 → OCR 识别 → 自动填充资产信息 → 人工确认 → 保存 |
| AssetMovementDialog | 资产搬移记录 | 搜索选择资产 → 填写原地点/新地点 → 搬移原因 → 日期 → 提交 |

## 2.4 下午 17:00～18:00：Mock 数据接入

做什么：

用硬编码 JSON 数据填充所有 6 个 Tab 页面，确保 UI 完整可交互

为 Day 2 接真实 API 做好数据结构对齐

Mock 数据规模：

| 数据表 | 数量 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| FinanceRecord | 约 100 条 | 收入 60 条 + 支出 40 条 |
| Quotation | 约 20 条 | 覆盖 5 个项目的报价对比 |
| Asset | 约 200 个 | 分布在 5 个地点 |
| AssetMovement | 约 30 条 | 最近的搬移记录 |

# 三、Day 2 详细拆解（后端为主）

## 3.1 上午 09:00～10:30：Finance 后端

目录结构：

apps/api/app/modules/apple/finance/
├── router.py          # 8 个 API 端点
├── schemas.py         # Pydantic 请求/响应模型
├── models.py          # 2 张数据库表（FinanceRecord + Quotation）
├── service.py         # 业务逻辑层
├── repository.py      # 数据访问层（CRUD 封装）
└── tests/             # 单元测试目录

API 端点清单（8 个）：

| 方法 | 路径 | 说明 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/apple/finance/income | 收入列表（分页 + 筛选） | apple:finance:read |
| POST | /api/v1/apple/finance/income | 新增收入（支持 OCR 自动填充） | apple:finance:write |
| GET | /api/v1/apple/finance/expense | 支出列表（分页 + 筛选） | apple:finance:read |
| POST | /api/v1/apple/finance/expense | 新增支出 | apple:finance:write |
| GET | /api/v1/apple/finance/quotations | 报价单列表 | apple:finance:read |
| POST | /api/v1/apple/finance/quotations | 新增报价单 | apple:finance:write |
| POST | /api/v1/apple/finance/quotations/analyze | 报价单分析（AI） | apple:finance:read |
| POST | /api/v1/apple/finance/address-labels | 批量生成地址 LABEL | apple:finance:write |

数据模型（2 张表）：

# FinanceRecord（收支记录表）
class FinanceRecord(Base):
    __tablename__ = "apple_finance_records"

    id: UUID                    # 主键
    type: str                   # "income" | "expense"
    date: date                  # 交易日期
    project: str                # 项目名称
    amount: Decimal(10, 2)      # 金额
    payment_method: str         # 支付方式（现金/支票/转账）
    handler: str                # 经手人
    status: str                 # "pending" | "completed" | "cancelled"
    receipt_image_url: str      # OCR 上传的收据图片 URL
    invoice_number: str         # 发票号（支出用）
    supplier: str               # 供应商（支出用）
    approver: str               # 审批人
    notes: str                  # 备注
    created_at: datetime
    updated_at: datetime

# Quotation（报价单表）
class Quotation(Base):
    __tablename__ = "apple_quotations"

    id: UUID                    # 主键
    project_name: str           # 项目名称
    vendor: str                 # 报价单位
    amount: Decimal(10, 2)      # 报价金额
    is_lowest: bool             # 是否最低报价
    is_selected: bool           # 是否被采纳
    remarks: str                # 备注
    created_at: datetime
    updated_at: datetime

## 3.2 上午 10:30～12:00：Finance Service + Repository + 测试

service.py 核心函数：

| 函数 | 功能 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| create_income() | 新增收入 + OCR 自动填充 | 接收图片 → 调同学 4 的 OCR Worker → 解析 receipt_extract_zh_hk Prompt 输出 → 自动填充金额/日期/项目 |
| list_income() | 收入列表（分页+筛选） | 支持按日期范围、支付方式、状态、项目名筛选 → 返回分页结果 |
| create_expense() | 新增支出 | 类似收入，增加发票号和审批人字段 |
| create_quotation() | 新增报价单 | 基本 CRUD，注意同一项目的报价单关联 |
| analyze_quotations() | 报价分析（核心逻辑） | 1. 按项目分组 2. 检查是否仅一家报价 → single_bid 3. 检查是否选了非最低价 → non_lowest_chosen 4. 返回汇总 JSON |

单元测试（至少 4 个）：

| # | 测试用例 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | test_create_income | 创建收入记录，验证字段正确写入数据库 |
| 2 | test_list_income_with_filter | 收入列表筛选：按日期范围筛选，验证返回结果正确 |
| 3 | test_analyze_quotations_single_bid | 单一报价检测：仅有 1 家报价时，返回 single_bid 标记 |
| 4 | test_analyze_quotations_non_lowest | 未选最低价检测：选了非最低报价时，返回 non_lowest_chosen 标记 |
| 5 | test_create_expense | 创建支出记录，验证发票号字段 |
| 6 | test_quotation_crud | 报价单增删改查完整流程 |

## 3.3 下午 13:00～14:30：Assets 后端

目录结构：

apps/api/app/modules/apple/assets/
├── router.py          # 7 个 API 端点
├── schemas.py         # Pydantic 请求/响应模型
├── models.py          # 2 张数据库表（Asset + AssetMovement）
├── service.py         # 业务逻辑层
├── repository.py      # 数据访问层
└── tests/             # 单元测试目录

API 端点清单（7 个）：

| 方法 | 路径 | 说明 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/apple/assets | 资产列表（支持按地点/状态/类别筛选） | apple:assets:read |
| POST | /api/v1/apple/assets | 新增资产 | apple:assets:write |
| GET | /api/v1/apple/assets/{id}/movements | 查询某资产的移动历史 | apple:assets:read |
| POST | /api/v1/apple/assets/{id}/movements | 记录资产搬移 | apple:assets:write |
| POST | /api/v1/apple/assets/stocktake | 执行盘点任务（全量扫描） | apple:assets:write |
| POST | /api/v1/apple/assets/{id}/writeoff | 资产注销（含状态流转） | apple:assets:approve |
| POST | /api/v1/apple/assets/print-labels | 批量打印资产标签 | apple:assets:write |

数据模型（2 张表）：

# Asset（资产表）
class Asset(Base):
    __tablename__ = "apple_assets"

    id: UUID                    # 主键
    asset_code: str             # 资产编号（自动生成：AST-{year}-{seq}）
    name: str                   # 资产名称
    category: str               # 类别（家具/电子设备/图书/体育器材/其他）
    location: str               # 存放地点
    status: str                 # "active" | "written_off" | "moved" | "missing"
    purchase_date: date         # 购买日期
    purchase_amount: Decimal    # 购买金额
    invoice_image_url: str      # 发票图片
    remarks: str                # 备注
    created_at: datetime
    updated_at: datetime

# AssetMovement（资产移动记录表）
class AssetMovement(Base):
    __tablename__ = "apple_asset_movements"

    id: UUID                    # 主键
    asset_id: UUID              # 外键 → apple_assets.id
    from_location: str          # 原存放地点
    to_location: str            # 新存放地点
    movement_date: date         # 搬移日期
    reason: str                 # 搬移原因
    handler: str                # 经手人
    created_at: datetime

## 3.4 下午 14:30～16:00：4 个核心 Service

| # | 服务文件 | 功能 | 核心实现逻辑 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | receipt_ocr_service.py | 收据 OCR 识别 | 1. 接收图片文件 2. 调用 POST /api/v1/ocr/jobs 创建 OCR 任务 3. 轮询 GET /api/v1/ocr/jobs/{job_id} 获取结果 4. 解析 receipt_extract_zh_hk Prompt 输出 JSON 5. 提取 fields.amount / fields.date / fields.payer / fields.purpose 6. 返回结构化数据 | 同学 4 的 OCR Worker 同学 4 的 receipt_extract_zh_hk Prompt |
| 2 | quotation_analyze_service.py | 报价单分析 | 1. 查询同一项目的所有报价单 2. 如果 len(quotations) == 1 → 标记 single_bid 3. 找最低报价 is_lowest=True 4. 如果 is_selected=True 且 is_lowest=False → 标记 non_lowest_chosen 5. 返回 JSON: {single_bid: [...], non_lowest_chosen: [...], summary: "..."} 注意：这是纯 Python 逻辑，不调 AI！ | 无 AI 依赖 纯数据比较逻辑 |
| 3 | address_label_service.py | 地址标签生成 | 1. 接收地址列表 2. 按标签模板格式化（每行：收件人 / 地址 / 邮编） 3. 生成可打印的 PDF 或 Word 文档 4. 支持批量打印（A4 纸上排多个标签） | docxtpl 库 Word 模板 |
| 4 | stocktake_service.py | 盘点报告生成 | 1. 全量查询 Asset 表 2. 按 location 分组 3. 每组内按 status 分类统计：active / written_off / moved / missing 4. 生成盘点汇总表 5. 标记异常资产（找不到、状态不一致） | 仅依赖 Asset 表 |

## 3.5 下午 16:00～17:00：盘点 + 注销服务

asset_writeoff_service.py — 资产注销流程：

注销状态机流程：

  用户提交注销申请
       ↓
  status = "pending_review"     # 待审核
       ↓
  管理员（admin/apple 角色）审核
       ↓              ↓
    通过            驳回
       ↓              ↓
  status =         status 回到
  "written_off"    "active"
       ↓
  自动写入
  Word 注销目录
  （调用 docxtpl）

注销服务实现要点：

权限检查：注销操作需要 apple:assets:approve 权限

状态校验：只有 active 状态的资产才能申请注销

审计日志：记录谁在什么时候注销了什么资产

Word 模板路径：apps/api/templates/apple/writeoff_record.docx

生成内容：资产编号 / 名称 / 注销原因 / 审批人 / 审批日期

单元测试（至少 4 个，assets 部分）：

| # | 测试用例 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 7 | test_create_asset | 创建资产记录，验证字段正确写入 |
| 8 | test_list_assets_by_location | 按地点筛选资产列表 |
| 9 | test_asset_movement | 记录资产搬移，验证原地点/新地点更新 |
| 10 | test_asset_writeoff_flow | 注销流程：申请→审核→状态变更 |
| 11 | test_stocktake_report | 盘点报告：验证分组统计结果正确 |

## 3.6 下午 17:00～18:00：文档 + 联调 + 补测试

文档编写（docs/04-module-finance-assets.md）：

按 12 节标准模板编写，约 2000-3000 字：

| 节号 | 标题 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| §1 | 用户与场景 | 事项二（财务收支）+ 事项三（资产盘点）业务背景描述 |
| §2 | 当前痛点 | 手写收据难辨认、手动输入易错、盘点周期长等 |
| §3 | MVP 范围 | 本次交付的 15 个 API + 6 个 Tab + 5 个服务 |
| §4 | 暂不实现 | V2 计划：移动端拍照、实时 OCR、自动对账等 |
| §5 | 页面设计 | 6 个 Tab 的设计说明（附截图占位框） |
| §6 | 数据模型 | ER 图（4 张表关系）+ 每张表的字段说明 |
| §7 | API 设计 | 15 个端点 + 请求/响应 JSON 示例 |
| §8 | AI/OCR 流程 | 收据 OCR 流程图（上传→OCR→Prompt→结构化→入库） |
| §9 | 权限规则 | apple:finance:{read,write,approve} + apple:assets:{read,write,approve} |
| §10 | 审计日志 | 关键操作：新增收入、资产注销、报价单分析 |
| §11 | 异常处理 | OCR 失败回退手动输入、报价单格式异常提示 |
| §12 | 验收标准 | 用户可独立完成：上传收据→OCR→入账→查看报表 |

联调步骤：

前端页面对接后端 API，替换 mock 数据

测试 OCR 端到端流程：上传图片 → 识别 → 自动填充 → 保存

测试报价分析：创建报价单 → 调用 analyze 端点 → 验证高亮逻辑

测试资产注销：申请 → 审核 → 状态变更 → Word 生成

# 四、时间线速查表

| 时间段 | Day 1（前端为主） | Day 2（后端为主） |
| --- | --- | --- |
| 09:00～10:00 | 🟢 参加 kickoff 会议 | 🟡 finance 后端（router + schemas + models） |
| 10:00～10:30 | 📖 阅读设计规范 | 🟡 finance 后端（续） |
| 10:30～12:00 | 📖 阅读设计规范 | 🟡 finance service + repository + 测试（4 个） |
| 12:00～13:00 | 🍽️ 午休 | 🍽️ 午休 + 联调会议 |
| 13:00～14:30 | 🟢 finance 总览页（3 Tabs） | 🟡 assets 后端（router + schemas + models） |
| 14:30～15:00 | 🟢 finance 总览页（续） | 🔵 4 个核心 Service（OCR + 报价 + 标签 + 盘点） |
| 15:00～16:00 | 🟢 assets 总览页（3 Tabs） | 🔵 4 个核心 Service（续） |
| 16:00～17:00 | 🟢 3 个弹窗组件 | 🔵 注销 Service + 盘点 Service |
| 17:00～18:00 | 🟢 Mock 数据接入 | 📝 文档 + 联调 + 补测试 → 🚀 交付 |

图例：🟢 前端开发  🟡 后端开发  🔵 服务层  📖 阅读准备  📝 文档  🍽️ 休息  🚀 交付

# 五、完整交付清单（Checklist）

（说明：交付后逐项打勾确认）

## 5.1 前端交付物

☐ apps/web/app/(dashboard)/dashboard/apple/finance/page.tsx（Finance 总览页，含 3 个 Tabs）

☐ apps/web/app/(dashboard)/dashboard/apple/assets/page.tsx（Assets 总览页，含 3 个 Tabs）

☐ apps/web/components/modules/apple/UploadReceiptDialog.tsx（收据 OCR 上传弹窗）

☐ apps/web/components/modules/apple/UploadAssetDialog.tsx（资产扫描上传弹窗）

☐ apps/web/components/modules/apple/AssetMovementDialog.tsx（资产搬移记录弹窗）

## 5.2 后端 Finance 模块

☐ apps/api/app/modules/apple/finance/router.py（8 个 API 端点）

☐ apps/api/app/modules/apple/finance/schemas.py（Pydantic 模型）

☐ apps/api/app/modules/apple/finance/models.py（FinanceRecord + Quotation 表）

☐ apps/api/app/modules/apple/finance/service.py（业务逻辑）

☐ apps/api/app/modules/apple/finance/repository.py（数据访问层）

## 5.3 后端 Assets 模块

☐ apps/api/app/modules/apple/assets/router.py（7 个 API 端点）

☐ apps/api/app/modules/apple/assets/schemas.py（Pydantic 模型）

☐ apps/api/app/modules/apple/assets/models.py（Asset + AssetMovement 表）

☐ apps/api/app/modules/apple/assets/service.py（业务逻辑）

☐ apps/api/app/modules/apple/assets/repository.py（数据访问层）

## 5.4 核心服务

☐ receipt_ocr_service.py（收据 OCR 识别服务）

☐ quotation_analyze_service.py（报价单分析服务）

☐ address_label_service.py（地址标签生成服务）

☐ stocktake_service.py（盘点报告生成服务）

☐ asset_writeoff_service.py（资产注销服务）

## 5.5 测试

☐ Finance 模块单元测试 ≥ 4 个

☐ Assets 模块单元测试 ≥ 4 个

☐ 端到端测试：收据上传 → OCR → 入账

☐ 端到端测试：资产注销完整流程

## 5.6 文档

☐ docs/04-module-finance-assets.md（12 节完整模块文档）

# 六、关键提醒与风险预案

## 6.1 关键提醒

⚠️ 等待同学 1 底座

Day 1 10:00～12:00 你只有阅读任务。13:00 同学 1 交付 monorepo 骨架后才能开始写代码。如果底座延迟，先用 mock 数据独立开发前端页面，不依赖后端。

⚠️ Mock 先行策略

Day 1 前端所有数据用硬编码 JSON 数组，确保 6 个 Tab 页面 + 3 个弹窗 UI 完整可交互。Day 2 再逐步替换为真实 API 调用。

⚠️ 报价分析是纯逻辑

quotation_analyze_service.py 不需要调用任何 AI 接口！直接写 Python 数据比较逻辑即可：遍历同项目报价 → 找最低价 → 对比是否采纳 → 标记异常。

⚠️ OCR 依赖同学 4

receipt_ocr_service.py 需要调用同学 4 的 OCR Worker（POST /api/v1/ocr/jobs）。提前跟同学 4 确认：OCR 任务提交格式、轮询方式、返回 JSON 结构。

⚠️ 权限别忘了

每个 API 端点必须加上权限装饰器。参考同学 1 的 apps/api/app/core/permissions.py 中的 @require_permission 用法。

⚠️ 审计日志

关键操作必须写 audit_logs 表。包括：新增收入/支出、资产注销、报价单分析、盘点任务执行。使用同学 1 提供的 audit 模块。

⚠️ 错误处理

所有 API 返回统一格式 {error: {code, message}, meta: {request_id}}。OCR 失败时不要直接报 500，应返回友好提示并允许用户手动输入。

## 6.2 风险预案

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同学 1 底座延迟交付 | 中 | 高 | 先用 mock 数据独立开发前端，不依赖后端 API |
| OCR 识别率低 | 高 | 中 | 提供手动修正界面；在表单旁加"手动输入"按钮作为回退 |
| 报价单数据格式不统一 | 中 | 中 | 前端上传时做格式校验；后端做容错处理 |
| 4 张数据表字段遗漏 | 低 | 高 | 对照需求收集表逐字段核对；请同学 1 review models.py |
| 与同学 4 的 OCR 接口不匹配 | 中 | 高 | Day 1 结束前跟同学 4 对齐接口契约（输入/输出 JSON 格式） |
| 时间不够 | 中 | 高 | 优先保证核心流程可用：收入录入 + 资产列表 + 报价分析。地址标签、盘点报告可降级为 V2 |

— 文档结束 —

编制日期：2026-07-16 | 版本：v1.0 | 负责人：同学 3